## Slide 1
2026 웹프레임워크 교과목 팀별 계획서
자동화 검증시스템
서비스 개선 및 확장 기능 개발
Selenium 기반 웹 서비스 테스트 자동화 프레임워크 구축 중심 프로토타입
인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화) 웹프레임워크
팀원(1인 팀) 상현 · 학번 202647026
2026

## Slide 2
TEAM
팀 구성원 및 역할분담
상현
상현 (학번 202647026)
1인 팀 · 전체 역할 단독 수행
기획 · 요구분석
설계 (시스템/테스트)
구현 (웹서비스 + 자동화)
테스트 · 안정화
문서화 · 발표
1인 팀 운영 방식
기획 · 분석 | 과업지시서(RFP) 분석, 프로젝트 범위 및 15주 일정 수립을 본인이 직접 수행
설계 | 축소된 웹 서비스 구조 설계와 Selenium 테스트 자동화 아키텍처(Page Object Model) 설계를 병행
구현 | 핵심 서비스 기능 구현과 테스트 자동화 스크립트 구현을 시기를 나누어 순차 진행
테스트 · 안정화 | 본인이 작성한 자동화 테스트로 본인이 구현한 기능을 스스로 검증하는 셀프 QA 체계로 운영
웹프레임워크 팀별 계획서 | 인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화)
2

## Slide 3
BACKGROUND
프로젝트 선정목적
공공기관 실제 RFP를 기반으로, 그동안 관심을 가져온 웹 서비스 테스트 자동화(Selenium) 역량을 실전 과제에 적용해보기 위해 본 과업을 선정함
01
테스트 자동화 학습 목표
Selenium 기반 웹 UI 테스트 자동화를 실제로 설계·구현해보고 싶었고, 실무형 RFP는 테스트 대상 기능이 명확해 학습에 적합했음
02
실제 공공기관 RFP 기반 실무 경험
국가보안기술연구소가 실제 발주한 과업지시서를 기반으로 요구분석·설계 실무를 간접 경험할 수 있음
03
검증·테스트 중심 과업과의 적합성
원본 과업의 '6. 검수기준', '단위/연동 테스트' 항목이 테스트 자동화 프로젝트의 방향과 자연스럽게 연결됨
웹프레임워크 팀별 계획서 | 인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화)
3

## Slide 4
PROJECT
프로젝트 명
자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발
과업 개요 (원본 과업지시서 기준)
발주 기관 | ETRI 부설 국가보안기술연구소
용역 기간(원본) | 계약 체결일로부터 4개월 → 본 프로젝트: 15주(1학기)
대상 시스템 | '23.11부터 운영 중인 암호모듈(CAVP/KCMVP) 시험 온라인 서비스
과업 범위(원본) | 확장 기능 개발(가명·익명정보 전환, CAVP 확장, 검증서 위변조 탐지) + 서비스 개선·최적화 + 단위/연동 테스트
웹프레임워크 팀별 계획서 | 인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화)
4

## Slide 5
OBJECTIVE
프로젝트 목적
원본 과업의 핵심 요구사항을 축소된 웹 서비스로 구현하고, 그 서비스에 대한 Selenium 기반 웹 테스트 자동화 프레임워크를 구축하여 반복적인 회귀 테스트를 자동화한다.
1
서비스 프로토타입 구현
가명·익명정보 전환, 검증서 관리·위변조 탐지 등 원본 과업의 핵심 기능을 단순화한 웹 서비스로 구현
2
테스트 자동화 체계 구축
Page Object Model 기반 Selenium 테스트 프레임워크를 설계·구현하여 기능별 정상/비정상 시나리오를 자동 검증
3
회귀 테스트 파이프라인 확보
기능 변경/버그 수정 시 자동으로 재실행되는 회귀 테스트 스위트와 결과 리포트 체계를 마련
웹프레임워크 팀별 계획서 | 인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화)
5

## Slide 6
FEATURES
프로젝트 주요 기능
① 축소 웹 서비스 | ② Selenium 테스트 자동화 (핵심)
사용자 계정 관리 및 로그인 (개인/기업/기관 유형 구분) | Page Object Model 기반 테스트 자동화 프레임워크
가명·익명 정보 처리 모의 기능 (더미 데이터 기반) | 기능별 정상/비정상 시나리오 테스트 케이스 설계
CAVP 시험 신청 및 진행상태 조회 화면 | 회귀 테스트 스위트 및 반복 실행 자동화
검증서 발급 이력 조회 및 위변조 탐지 결과 표시 | 테스트 실행 결과 리포트 자동 생성(HTML)
※ 범위 설계 원칙
1인 15주 프로젝트 특성상 서비스 기능은 시연 가능한 최소 수준으로 구현하고, Selenium 테스트 자동화 프레임워크에 개발 역량을 집중한다.
웹프레임워크 팀별 계획서 | 인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화)
6

## Slide 7
PLAN · 1/2
개발계획 (15주)
분석
1~2주
요구분석·범위확정
→
설계
3~5주
시스템·테스트설계
→
구현
6~10주
서비스·자동화구현
→
테스트
11~13주
자동화 테스트 실행
→
안정화
14~15주
보완·문서화·발표
주차별 일정
Chart: 주차
| 안정화 · 2주 | 테스트 · 3주 | 구현 · 5주 | 설계 · 3주 | 분석 · 2주
시작 전(대기) | 13 | 10 | 5 | 2 | 0
진행 기간(주) | 2 | 3 | 5 | 3 | 2
웹프레임워크 팀별 계획서 | 인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화)
7

## Slide 8
PLAN · 2/2
단계별 세부 활동
분석 (1~2주) | 과업지시서 분석, 프로젝트 범위/일정 확정, 개발 환경 및 기술스택(Selenium, Python, Flask 등) 선정, 요구사항 정의서 작성
설계 (3~5주) | 축소 웹 서비스 화면·DB 설계, 테스트 시나리오/케이스 설계, Page Object Model 기반 테스트 자동화 아키텍처 설계
구현 (6~10주) | 웹 서비스 핵심 기능 구현(로그인·가명처리 모의·검증서 조회), Selenium 테스트 스크립트 및 프레임워크 구현
테스트 (11~13주) | 단위/연동 테스트 자동화 실행, 정상/비정상 시나리오 검증, 발견 결함 수정 및 회귀 테스트 재실행
안정화 (14~15주) | 테스트 결과 보완, 최종 시스템 점검, 매뉴얼·산출물 정리, 발표자료 준비
웹프레임워크 팀별 계획서 | 인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화)
8

## Slide 9
DELIVERABLES
단계별 주요 산출물
분석 | 설계 | 구현 | 테스트 | 안정화
• 요구사항 정의서 • 프로젝트 계획서(본 문서) | • 시스템 설계서 • 테스트 시나리오/케이스 명세서 • 테스트 자동화 아키텍처 설계서 | • 웹 서비스 소스코드 • Selenium 테스트 자동화 스크립트/프레임워크 | • 테스트 실행 결과 보고서 • 결함(버그) 리포트 • 회귀 테스트 결과서 | • 최종 소스코드 및 실행 산출물 • 사용자·환경구축 매뉴얼 • 최종 결과 보고서 및 발표자료
웹프레임워크 팀별 계획서 | 인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화)
9

## Slide 10
EXPECTED OUTCOMES
기대효과
1
Selenium 테스트 자동화 역량 확보
Page Object Model 설계부터 테스트 스위트 운영까지, 실무에서 요구되는 웹 테스트 자동화 전 과정을 경험
2
수동 테스트 공수 절감
반복적인 회귀 테스트를 자동화하여 재검증 시간을 단축하고, 기능 변경 시 회귀 오류를 조기에 발견
3
공공기관 RFP 기반 실무 이해
실제 국가보안기술연구소 과업지시서 분석을 통해 요구분석·설계·검수기준 수립 실무 프로세스를 간접 경험
4
재사용 가능한 테스트 자산 확보
구축한 자동화 프레임워크와 테스트 케이스를 이후 프로젝트나 실무에 재사용 가능한 형태로 정리
2026 웹프레임워크 · 인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과(심화) · 202647026 상현